U M O W A

zawarta w dniu  .............................................  w Sędziszowie pomiędzy Gminą Sędziszów

z siedzibą w Sędziszowie, 28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20

NIP 656-2164-804 , REGON 291009857 zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Burmistrz Sędziszowa – mag inż. Wacław Szarek

przy udziale Skarbnika  Gminy– mgr Lucyna Nahajczuk

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1. Zakres umowy

1. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia 14 stycznia 2016r         w sprawie procedur udzielenia zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim,   o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, korzystając                z uprawnienia zawartego w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 2164) „Zamawiający” zleca                     a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania roboty elektryczne pod nazwą:

„Wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych betonowych na aluminiowe                            os. Na Skarpie”

Zakres robót zgodnie z projektem realizacyjnym, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót elektrycznych, kosztorysem bez cen i przedmiarem robót.

2. Roboty wymienione w ust. 1 „Wykonawca” wykona zgodnie z projektem realizacyjnym, szczegółową specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru  robót elektrycznych, kosztorysem ślepym (bez cen), przedmiarem robót, oraz złożonym kosztorysem ofertowym.

3. Dokumentacja wymieniona w ust. 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy   
 technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami a  w szczególności techniczno-   budowlanymi i normami, przy zastosowaniu wyrobów  i materiałów dopuszczonych do  stosowania w robotach budowlanych.

5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia do

wykonywania przedmiotu umowy, znajduje się w sytuacji finansowej  umożliwiającej jej

wykonanie, jest płatnikiem podatku VAT.

§ 2. Termin realizacji umowy

1. Strony ustalają terminy realizacji zadania:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy,

- zakończenie  przedmiotu umowy i przekazanie zadania do użytku nastąpi  do dnia            31.10. 2017 roku.

2. „Wykonawca” nie jest uprawniony do przedłużania terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy i ponosi wyłączne ryzyko kontraktowe wynikające także ze zmiany uwarunkowań prawnych, jakie wystąpić mogą po terminie umownym określonym w §2 ust. 1 lit. b w tym zmiany regulacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania robót objętych przedmiotem umowy jak i materiałów i usług użytych dla wykonania umowy.

3.  Po przekroczeniu terminu umownego zakończenia robót, „Wykonawcy” nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

4.  „Zamawiający” może polecić „Wykonawcy” podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby świadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają  „Wykonawcę”.

§ 3. Wynagrodzenie

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmujące pełny zakres rzeczowy określony w projekcie realizacyjnym, szczegółowej specyfikacji  technicznej wykonania i odbioru  robót elektrycznych,  w kosztorysie ślepym, przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym , ofercie cenowej „Wykonawcy” oraz faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru i zatwierdzonych przez „Zamawiającego”.

W przypadku pominięcia w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji robót wynikających z kosztorysu ślepego (bez cen), „Wykonawca” wykona te roboty w ramach wynagrodzenia,    o którym mowa w ust. 2, bez prawa dochodzenia roszczeń finansowych z tego tytułu .

2. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto tj. wraz z obowiązującym podatkiem VAT, ustala się            
 w wysokości: ........................złotych (słownie:..........................................................................

3. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie ulega zmianie i nie podlega żadnym negocjacjom           w czasie obowiązywania niniejszej umowy i obejmuje wszelkie koszty i wydatki „Wykonawcy” związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.

4. „Wykonawca” zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i sprzętu własnego.

5. Materiały, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w robotach elektrycznych.

6. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego, przedmiotu umowy, określonego

w §1 umowy, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §3 ust. 2, ulega zmniejszeniu      o wartość robót podlegających wyłączeniu. Wartość tych robót ustalona jest w oparciu           o kosztorys ofertowy i podstawowe parametry zawarte w ofercie.

7. „Zamawiający” ma prawo do zmiany zakresu robót a „Wykonawca” ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą Wykonawcy.

8. Wynagrodzenie dla „Wykonawcy” za wykonanie zadania będzie regulowane na podstawie faktury VAT wystawionej przez „Wykonawcę” na: Gmina Sędziszów , ul. Dworcowa 20,    28-340 Sędziszów, NIP 656-21-64-804, Regon 291009857.

9. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez inspektora nadzoru, przedstawicieli: „Zamawiającego”, Rejonu Energetycznego Kielce  oraz „Wykonawcę”.

10. Ustala się termin zapłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę wraz z zaakceptowanymi dokumentami rozliczeniowymi przez „Zamawiającego”, sprawdzonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru:

1) zeszyt budowy;

2) dokumentacja powykonawcza;

3) dostarczenie atestów, certyfikatów na materiały, protokoły z badań ;

4) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z ofertą,  
                  projektem budowlanym oraz z przepisami i obowiązującymi polskimi               
                  normami.

11.Zapłata należności przez „Zamawiającego” nastąpi przelewem na konto Wykonawcy               Nr .................................................................................................................................................

§ 4. Gwarancja

  - „Wykonawca” gwarantuje, że wykonany przedmiot umowy nie posiada wad

i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa i wadliwości materiałów.

  - Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Gwarancja obejmuje całość wykonanych prac oraz wszystkie materiały użyte do przedmiotu umowy.

§ 5. Obowiązki stron

1.Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokólarnego przekazania  Wykonawcy terenu budowy w terminie

do 3 dni po podpisaniu umowy i przekazania zeszytu budowy,

2)   przekazania Wykonawcy  projektu technicznego, szczegółowej specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru  robót elektrycznych  dobudowy oświetlenia

ulicznego  obejmujących    przedmiot umowy.

3)   odbierania robót zanikających i podlegających zakryciu w terminie

do 3-ech dni roboczych od daty powiadomienia

4)   zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5)   odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej , sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności techniczno budowlanymi i normami wyrobów i materiałów  dopuszczonych  do stosowania w robotach elektroinstalacyjnych;

2) protokolarnego przejęcia terenu budowy i zeszytu budowy ,

3) zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności    zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa

w trakcie wykonywania robót oraz ubezpieczenia placu budowy i robót;

5) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami, w tym również na sąsiednich nieruchomościach;

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich oraz rzeczach, powstałych                       w związku z prowadzonymi robotami;

8)  naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim

w wyniku prowadzonych robót;

9) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót

przed  ich zniszczeniem;

10) natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru;

11) zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia                        w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;

12) uprzątnięcia terenu po zakończonych robotach i przywrócenia go do stanu pierwotnego;

13) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie , określonych  w art. 10 Ustawy  Prawo Budowlane oraz wymagań dokumentacji projektowej ;

14) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów i urządzeń powiadomi Zamawiającego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o miejscu ich składowania celem oceny wizualnej i dopuszczenia materiałów do wbudowania. Każdą ocenę należy potwierdzić na piśmie;

15) Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, aprobatę techniczną, deklarację lub certyfikat zgodności       z Polską Normą w stosunku do stosowanych materiałów;

16) każdorazowe zgłoszenie inspektorowi nadzoru robót zanikających podlegających zakryciu w celu dokonania ich (na min. 3 dni roboczych przed odbiorem),                           w przeciwnym wypadku Wykonawca zostanie obciążony kosztami ich ponownego odkrycia a następnie przywrócenie do stanu pierwotnego. Zgłoszenie nastąpi w formie wpisu do zeszytu budowy potwierdzonego pismem lub faksem skierowanym do Zamawiającego,

17)Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty nie objęte umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub awarię. Podstawą do podjęcia tych robót stanowi pisemna zgoda inspektora nadzoru.

18) Wykonawca podczas prowadzonych robót zapewni umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawiciela Zamawiającego , organów państwowego nadzoru budowlanego, a także państwowej inspekcji pracy;

19) staranne i czytelne prowadzenie zeszytu budowy, wykonanie dokumentacji powykonawczej (z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzonych w trakcie realizacji robót),  sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu wymaganych protokołów z prób, badań i odbiorów.  Przekazany przez Zamawiającego  oryginał projektu budowlanego nie może być poprawiany, poprawki mogą być nanoszone na kserach projektu budowlanego;

20). Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających

z niniejszej umowy innej osobie bez wiedzy i zgody Zamawiającego;

21) Wykonawca zapewni sukcesywne wykonywanie robót z możliwością codziennego załączania oświetlenia ulicznego w porze wieczorowo- nocnej;

22) zdejmowane oprawy typu LED podlegają ponownej  zabudowie  na nowych słupach aluminiowych i należy demontować je w sposób staranny bez żadnych uszkodzeń;

23) zdejmowane wysięgniki aluminiowe podlegają zwrotowi i należy demontować                          je  w sposób staranny bez uszkodzeń z uwagi na możliwość dalszego ich wykorzystania;           24) zdemontowane wysięgniki aluminiowe stanowiące własność Gminy Wykonawca przekaże za pokwitowaniem do magazynu wskazanego przez Zamawiającego. Za czynności te Wykonawca nie będzie naliczał kosztów związanych z przekazaniem zdemontowanych materiałów ich właścicielowi;

25) zdemontowane słupy betonowe wraz z pozostałymi elementami (tabliczki itp.) Wykonawca przeznaczy do utylizacji i pokryje koszty utylizacji odpadów pochodzących           z demontażu.

§ 6 . Przedstawiciele stron

1. „Zamawiający” powołuje inspektora nadzoru, którym jest Pan / ................................... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia           7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.       z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z  późn. zm.)

2.  Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania „Wykonawcy” poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

3.  Przedstawicielem „Wykonawcy” na budowie będzie kierownik budowy:

Pan/ ....................................działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

§ 7. Odbiór robót

- Warunki odbioru przedmiotu umowy określają obowiązujące normy i Prawo Budowlane ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót objętych przedmiotem umowy.

- Odbiór końcowy robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie odpowiednio wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót „Wykonawca” przekaże „Zamawiającemu”:

a) zeszyt budowy z obowiązującymi wpisami,

b) Atesty, certyfikaty na materiały,  świadectwa wykonania zgodności,  
                 protokoły z  badań oraz komplet dokumentów  wymaganych przez PGE

Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kielce do wydania "Potwierdzenia        
                 możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów 
                 technicznych dostaw",

c)  Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z ofertą

oraz  przepisami i obowiązującymi polskimi normami,

d)  dokumentację powykonawczą,

e)  oświadczenie Wykonawcy, że słupy pochodzące z demontażu wraz z pozostałymi

elementami zostały zutylizowane.

5. Odbioru końcowego zadania dokonuje komisja odbiorowa, której podstawowy człon tworzą:

- upoważniony przedstawiciel Wykonawcy,

- Kierownik budowy/robót,

- przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru,

- przedstawiciel Rejonu Energetycznego Kielce

4.”Zamawiający” dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót, jeżeli uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności                     i prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to   Zmawiającemu” przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, „Zamawiający” może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, „Zamawiający” może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W przypadku nie usunięcia wad przez „Wykonawcę” w uzgodnionym terminie, wady usunie „Zamawiający”, obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia „Wykonawcę”.

§ 8. Kary umowne

- Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Kary te będą naliczane w następujący sposób:

    - „Wykonawca” płaci „Zamawiającemu” kary umowne:

        - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy

        - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 3% wartości robót brutto, których dotyczy wada za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

        - za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od „Wykonawcy” 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto

- „Zamawiający” zapłaci „Wykonawcy” kary umowne:

a) za opóźnienie w przekazaniu placu budowy z przyczyn zależnych od „Zamawiającego”

w wysokości 0,2% wysokości wynagrodzenia umownego brutto,

b) za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn zależnych od „Zamawiającego” 10%                      
      wysokości wynagrodzenia umownego brutto,

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9. Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, w postaci aneksu.

§ 11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy K c.

w szczególności dotyczące umowy o roboty budowlane, umowy o dzieło.

§  12

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót, „Wykonawca” jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do „Zamawiającego”.

„Zamawiający” ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszenia przez „Wykonawcę” roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd

miejscowo właściwy dla „Zamawiającego”.

§ 13

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla „Wykonawcy”, trzy egz. dla „Zamawiającego”.

§ 14

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta "Wykonawcy"

2. Kosztorys ofertowy „Wykonawcy”

3. Projekt realizacyjny

4. Szczegółowa specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru  robót elektrycznych.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             WYKONAWCA:

..........................................                                                 ..........................................

pieczęć firmowa oferenta