**WZÓR UMOWY**

Zawarta w dniu ……………………….*r.* pomiędzy Gminą Sędziszów NIP 656–21–64–804 z siedzibą ul. Dworcowa 20 , 28–340 Sędziszów tel. 41 38 11 127, faks 41 38 11 131 reprezentowaną przez:

**Burmistrz Sędziszowa** *mgr inż. Wacław Szarek*

przy udziale **Skarbnik Gminy** *mgr Lucyna Nahajczuk*zwanym dalej **„Zamawiającym",**

a *……………………………………………………..*

Prowadzącym działalność gospodarczą

**Nazwa Firmy** *……………………………………………………..*

**Pełny Adres Firmy** *…………………………………………………….*

zwaną (ym) w dalszej części **„Wykonawcą”.**

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający działając na podstawie Zarządzenia Nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia   
   14 stycznia 2016 r. uwzględniając art.4 pkt. 8 jednolitego tekstu ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową na zadaniu pn.:

***Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej***

***− Zakres II ulica Dworcowa od skrzyżowania z ul. Klonową***

***do Dworca PKP oraz ul. Kolejowa i Kościuszki −***

1. Przedmiot umowy w szczególności obejmuje:
   1. Wykonanie inwentaryzacji istniejącego na przewidzianych przez PGE do likwidacji słupach betonowych oświetlenia LED w celu uwzględnienia do wykorzystania w ramach projektu
   2. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego − wykonawczego w 4 jednobrzmiących egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej (edytowalnej .doc i .dwg i nieedytowalnej .pdf)
   3. Wykonanie (aktualizacji) numerycznych podkładów sytuacyjno – wysokościowych   
      w skali i zakresie niezbędnym do opracowania zakresu umowy
   4. Uzyskanie wszystkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi dla tego typu robót
   5. Uzgodnienie projektu budowlanego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie
   6. Pozyskanie zgód właścicieli, zarządców terenów w przypadku konieczności wejścia inwestycją w tereny nie będące własnością Zamawiającego
   7. Opracowanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 1 egz. drukowanym i w wersji elektronicznej
   8. Opracowanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich w 1 egz. drukowanym i w wersji elektronicznej
   9. opracowanie: projektu budowlano-wykonawczego wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych dla zatwierdzenia zgłoszenia robót bądź w przypadku gdy jest wymagane uzyskania pozwolenia na budowę
   10. pełnienie nadzoru autorskiego,
2. Zakres Przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Dworcowej przedstawia załącznik graficzny stanowiący część Zapytania Ofertowego
3. ‎Postanowienia formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowo kosztorysowej

.

Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna być opracowana w sposób zgodny z

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332. z późn. zm.)
2. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1579)
3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
   i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z 2004 r.)
4. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.)
5. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462)
6. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  
   z 2002r. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.)
7. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.   
   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)
8. Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej.
9. W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić koszty związane z zakresem prac projektowych, w tym z:
10. uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do otrzymania:

- decyzji o zezwoleniu na realizację zadania − pozwolenia na budowę

- zgłoszenia jeśli pozwolenie na budowę nie jest wymagane

1. uzyskania/opracowania/aktualizacji mapy do celów projektowych,
2. koszty sporządzenia aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Aktualizacja kosztorysów może nastąpić w przypadku ogłoszenia przetargu w terminie przekraczającym 6 miesięcy od daty opracowania kosztorysów.
3. koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w ilości maksymalnie 5 wizyt na budowie na wezwanie Inwestora (nie wynikających z wad projektu).
4. Wykonawca projektu sprawować będzie Nadzór Autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia)   
   w zakresie obejmującym w szczególności:
5. udzielania pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie ogłoszenia przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez Zamawiającego
6. pisemnego wyjaśnienia Inwestorowi i Wykonawcy wątpliwości dotyczące projektu budowlano − wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 3 dni od ich przekazania przez Zamawiającego
7. ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,

1. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać:
3. w wersji źródłowej w programie, w którym zostały utworzone,
4. w formacie elektronicznym pdf
5. przedmiar robót jako arkusz kalkulacyjny Excel lub Open Office
6. Projektant zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysu (na pisemne wezwanie Zamawiającego) co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy robót
7. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku realizacji przedmiotu umowy.

Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, bez dodatkowego wynagrodzenia.

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Integralną część umowy stanowi Oferta Wykonawcy.

**§2**

**TERMIN WYKONANIA**

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 150 dni od podpisania umowy
2. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.

**§3**

**WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

Netto: zł

VAT 23% zł

Brutto: zł

(słownie: złotych brutto)

1. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach:
   1. I transza w wysokości 80% wartości zamówienia po wykonaniu i przekazaniu przez Wykonawcę kompletnych i uzgodnionych projektów budowlano − wykonawczych w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy Protokołu kompletności (zdawczo odbiorczego). Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w ciągu 7 dni, a następnie przekaże Wykonawcy potwierdzenie - protokół stanowiący podstawę do wystawienia faktury za w/w prace.
   2. II transza w wysokości 20% wartości zamówienia po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę bądź uzyskaniu zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
2. Zapłata będzie następować na podstawie faktury częściowej i końcowej w terminie 30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionych dokumentów, na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę.
3. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

**§4**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych.
2. Zapewnienie opracowania projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy.
3. Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jeśli zajdzie taka potrzeba, stosownie do wymogów oraz terminów określonych przez organy właściwe do wydania w/w decyzji.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych Projektantów z Zamawiającym na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej, w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony.
5. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji.
6. Nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich odbioru oraz w okresie gwarancji.

**§5**

**GWARANCJA**

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§6**

**KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych:
   1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę:
4. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy.
5. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z tego tytułu, to szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w pkt.1.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie umownym jest niemożliwe.
7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt.3 nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie.
8. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca.

**§7**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża wyłącznie Wykonawcę.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**§8**

**ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
   1. Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,
   2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
   3. Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz zajęcia jego majątku,
   4. Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,
   5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie dokumentacji projektowej lub przeważającej części podwykonawcom.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, gdy:
   1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.
   2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu kompletności.
4. Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

**§10**

**ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY**

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy:

1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku:
   1. wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy;
   2. wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy).
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:
   1. opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy t.j. termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych. Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas otrzymania w/w dokumentów.
   2. wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania.
4. Zmiana zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do projektowania.
5. Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach
   1. zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy,
   2. urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT

**§ 11**

**PRAWA AUTORSKIE**

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:
2. utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji projektowej,
3. rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,
4. udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp dó utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
5. korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),
6. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji administracyjnych lub na potrzeby kontroli.
7. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji.
8. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych z tego tytułu.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.
10. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
11. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby trzecie.

**§12**

**POSTANOWIENIA DODATKOWE**

1. W przypadku napotkania trudności w realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym zakresem wszelkie zmiany Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym przed ich wykonaniem.
2. W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.
3. W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty poniesione z tego tytułu pokryje Zamawiający.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu wykonanego na podstawie tej dokumentacji.
6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego o przewidzianych skutkach zastosowania się do tych wskazówek.
7. Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź z usterkami lub jeżeli ujawnią się one   
   w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania:
8. żądać bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na wysokość związanych z nim kosztów,
9. na koszt Wykonawcy dokonać „naprawy" wady projektu lub zlecić to osobie trzeciej.
10. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dodatkowo w następujący sposób:
11. jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych.
12. jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą.

**§ 13**

**ROZSTRZYGANIE SPORÓW**

1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę projektu roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy projektu, względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia zawarte w Kodeksie Cywilnym, Prawie budowlanym oraz w innych szczegółowych aktach prawa.

**§ 13**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności dodatkowej umowy.
2. Umowy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwie dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad oraz szkód powstałych z jego winy bez względu na koszty, jakie będzie musiał ponieść.
4. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad, szkód powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

……………..……………..…….. ……………..………………. **WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**