###### UMOWA NADZORU INWESTORSKIEGO nr

zawarta w dniu 				  r. w Sędziszowie pomiędzy:

Gminą Sędziszów

z siedzibą w ul. Dworcowa 20 , 28(340 Sędziszów

NIP: 6562164804

reprezentowaną przez:

- Burmistrza Sędziszowa 	( mgr inż. Wacław Szarek

przy udziale

- Skarbnika Gminy		( mgr Aneta Gryc

zwanym dalej w treści Umowy "Zamawiającym/Inwestorem”

a

z siedzibą

NIP

Reprezentowanym(ną) przez:

zwanym dalej w treści Umowy "Wykonawcą / Inspektorem nadzoru inwestorskiego ",

Zamawiający działając na podstawie Zarządzenia Nr BM.120.53.2021 Burmistrza Sędziszowa z dnia 
21 czerwca 2021 r.  w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych, stosowanych w Urzędzie Miejskim, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 130.000 złotych zleca, 
a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje obowiązki wykonywania czynności Nadzoru Inwestorskiego związanego z realizacją postępowania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:  Rewitalizacja obszarów miejskich Sędziszowa

Część nr 1:

Budowa parkingu dwupoziomowego przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie (formuła zaprojektuj 
i wybuduj)

Zadanie, w szczególności, obejmuje:

- Rozbiórkę kolizyjnych elementów zagospodarowania terenu i małej architektury, 
w tym m.in. rozbiórkę ciągu pieszego - chodnika prowadzącego od kładki PKP nad drogą powiatową do schodów zlokalizowanych na skarpie w jej środkowej części naprzeciwko lekarskiej „Przychodni Rodzinnej”

- podcięcie istniejącej skarpy i wykonanie muru oporowego

- wykonanie ustrojów nośnych parkingu: fundamentów, słupów, podciągów i płyty

- wykonanie klatki schodowej

- wykonanie miejsc postojowych dla rowerów

- wykonanie ławek, ścianek ażurowych, koszy na śmieci

- przygotowanie infrastruktury pod montaż stacji ładowania dla 4 pojazdów elektrycznych

- wymianę nawierzchni istniejącego parkingu na poziomie 0, nowa nawierzchnia na obydwu poziomach parkingu z rozróżnieniem kolorystycznym stref przeznaczonych dla pieszych, stref parkowania oraz stref ruchu,

- przebudowę i rozbudowę oświetlenia,

- przebudowę zagospodarowania terenu istniejącego parkingu powierzchniowego w tym przebudowę nawierzchni utwardzonych, terenów zielonych, elementów małej architektury;

- wykonanie odwodnienia płyty dolnej i górnej parkingu,

- wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz odtworzenia istniejącego uzbrojenia i infrastruktury (eliminację ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą),

- uwzględnienie towarzyszących terenów zieleni, wykonanie zielonego tarasu na poziomie +1,

- wykonanie trawników i nasadzeń zieleni,

- eliminację kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie nowych sieci

- wykonanie, oznaczeń poziomych itp.;

- budowę instalacji ppoż. w zakresie niezbędnym, jeżeli konieczność wynika z przepisów,

- wykonanie balustrad wokół górnej płyty parkingu oraz wzdłuż projektowanego muru oporowego

- remont schodów terenowych na działce 156/1 oraz wykonanie nowych balustrad schodowych bocznych i jednej na środku biegu schodów

- wykonanie jezdni drogi wewnętrznej na obszarze zaznaczonym w załączniku graficznym

- wykonanie oświetlenia wzdłuż projektowanej drogi oraz utwardzeń na działce 156/5

- wykonanie chodników wzdłuż drogi wewnętrznej na obszarze zaznaczonym w załączniku graficznym

- rozbiórkę budynku gospodarczego oraz istniejących ziemianek zlokalizowanych na działce nr 156/5

- rozbiórkę istniejących schodów oraz zadaszenia zlokalizowanych przy budynku mieszkalnym na działce 156/5

- dobudowę komórek lokatorskich do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce 156/5

- wykonanie chodnika, ciągu pieszo-jezdnego oraz miejsc postojowych na działce 156/5, wykonanie utwardzonego dojścia do kładki nad drogą - utwardzenie na działce nr 156/33.

- wyrównanie terenu w obrębie projektowanego chodnika, ciągu pieszo jezdnego oraz miejsc postojowych na działce 156/5, tak aby wejścia do dobudowywanych komórek lokatorskich odbywały się z tego samego poziomu terenu, należy wykonać skarpę wokół wyrównywanego terenu oraz schody prowadzące do kładki pieszej.

- wyrównanie terenu oraz wykonanie utwardzenia terenu na granicy działek 156/5 i 156/11 
na obszarze zaznaczonym w załączniku graficznym

Część nr 2:

Zagospodarowanie placu w centrum miasta w rejonie skrzyżowania ulic: Majowej, Leśnej oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego (formuła zaprojektuj i wybuduj)

Zadanie, w szczególności obejmuje:

- zagospodarowanie planu na działce nr 333/2 oraz rewitalizacja (częściowa przebudowa) 
na działkach nr 333/1, 597/1, 599/2 i 260 w Sędziszowie

- Rozbiórkę budynku na działce nr 333/2

- Budowę fontanny tryskaczowej wraz z infrastrukturą i wykonanie nawierzchni wokół fontanny

- Poszerzenie odcinka jezdni ulicy Majowej (od ul. Leśnej do ul. Kard. Wyszyńskiego)

- Przebudowę chodnika

- Rewitalizacja działki 333/2 – ciągi piesze, alejki, pergole, ławki, stojaki, kosze

- Montaż instalacji oświetlenia oraz monitoringu

- Przebudowę kolidującej infrastruktury

- Zagospodarowanie terenu zielenią

§ 2

- Wykonawca będzie wykonywał czynności nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Wykonanie postanowień umowy Wykonawca zobowiązuje się wypełniać ze starannością profesjonalisty (podwyższona staranność) i z zabezpieczeniem ochrony interesów Zamawiającego.

### II. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

### § 3

- Umowa na nadzór nad realizowaną inwestycją zostaje zawarta na okres: od dnia podpisania do zakończenia rzeczowego i finansowego zadania przez cały okres wykonawstwa oraz trwania okresu gwarancji, tj. 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zadania.

- Umowa może ulec wydłużeniu lub skróceniu odpowiednio do okresu wydłużenia/skrócenia okresu realizacji nadzorowanej inwestycji.

##### III. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

##### § 4

Zamawiający zastrzega sobie prawo:

- do udziału w odbiorach częściowych i końcowych oraz przy odbiorach robót zanikających: - w celu realizacji powyższego prawa Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- częściowych – z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych

- robót zanikających – z wyprzedzeniem co najmniej 24-godzinnym

- końcowych – z wyprzedzeniem co najmniej 14  dni roboczych

- do uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac budowlanych, przy czym, jeżeli na skutek uzyskanych informacji, zgłosi Wykonawcy uwagi i/lub zastrzeżenia, na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o zajętym stanowisku lub podjętych działaniach w terminie 2 dni od dnia otrzymania uwagi i/lub zastrzeżeń.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- regulowanie płatności za prace związane z realizacją Inwestycji, bezpośrednio na rzecz Wykonawcy tych prac, na podstawie wystawionych przez niego faktur,

- zapłata wynagrodzenia za pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane.

- W terminie 7 dni roboczych od podpisania Umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dane i materiały niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, a będące w posiadaniu Zamawiającego.

- Dane lub materiały pozyskane w trakcie trwania Umowy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty ich uzyskania.

#### IV. PRAWA I OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki wynikające z pełnionej funkcji nadanej niniejszą Umową zgodnie z jej postanowieniami oraz z najwyższą starannością z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług (podwyższona staranność 
oraz zapewniając ochronę praw i interesów Zamawiającego, podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytego i terminowego przygotowania i wykonania Zadania Inwestycyjnego).

- Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku 
do Harmonogramu rzeczowo - finansowego opracowanego przez Wykonawcę robót budowlanych, (zwanego w dalszej części umowy Harmonogramem rzeczowo – finansowym), bez względu 
na przyczynę ich powstawania.

§ 7

- Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu wykonywały będą poszczególne prace będące przedmiotem niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 
w zakresie powierzonych obowiązków. Ponadto, osoby, które w imieniu Wykonawcy będą bezpośrednio przebywały na budowie Inwestycji będą posiadały aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

- Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy tak jak za własne działania i/lub zaniechania.

- Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób, 
aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji i/lub poszczególnych etapów 
jej realizacji.

- Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy do części

        - ……………………………………………… nadzór w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej

        - ……………………………………………… nadzór w specjalności  robót sanitarnych

        - ……………………………………………… nadzór w specjalności robót elektrycznych

        - ……………………………………………… nadzór w specjalności robót drogowych

- Wykonawca ma prawo do zastąpienia każdej z osób wymienionych w ust. 4, po uzyskaniu każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje doświadczenie i uprawnienia nie mniejsze niż wymagane SIWZ.

§ 8

Wykonawca będzie dokonywał bardzo wnikliwie i szczegółowo sprawdzenia wykonanych robót 
z fakturami wystawianymi przez Wykonawcę robót w toku realizacji Zadania Inwestycyjnego 
m. in. pod kątem zasadności poniesienia danych kosztów w związku z projektem budowlanym.

#### V. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

§ 9

      - Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, za pełnienie obowiązków określonych 
w niniejszej Umowie wynosi:

Część nr 1	     -				 złotych (słownie: 														 złotych 00/100)

Część nr 2	     -				 złotych (słownie: 														 złotych 00/100)

      - Wynagrodzenie określone w ust.1, zawiera podatek VAT.

      - Faktury płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 
tj.

      - Wynagrodzenie określone w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich czynności objętych zakresem obowiązków Nadzoru Inwestorskiego, niezależnie od poniesionych przez niego kosztów.

      - W przypadku wydłużenia/skrócenia czasu realizacji inwestycji wynagrodzenie Wykonawcy 
nie będzie zmienione.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie wypłacane od rozpoczęcia robót budowlanych                     w ratach proporcjonalnych do ilości wykonanych robót budowlanych, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.

      - Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest protokół odbioru odebranych elementów robót potwierdzający prawidłowe wykonanie robót. Łącznie faktury częściowe mogą być wystawiane 
do kwoty nie wyższej niż 90 % wartości wynagrodzenia.

      - Ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego.

      - Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy 
z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 
za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 
w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy na który będą dokonywane płatności 
to nr

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej.

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych 
w pkt. 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia 
z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Strony postanawiają, że nie jest dopuszczalny bez zgody Zamawiającego przelew wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot umowy na osobę trzecią.

§ 10

- Prawidłowo wystawione faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem bankowym w ciągu 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Dniem płatności wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

#### VI. RAPORTOWANIE

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - składania Zamawiającemu pisemnych raportów interwencyjnych dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, w terminie 3 dni od zdarzenia,

  - składania Zamawiającemu cotygodniowych pisemnych raportów (w formie papierowej lub elektronicznej) dotyczących postępu prac wraz z dokumentacją fotograficzną (min 7 zdjęć formatu A5 każde) oraz dodatkowo raz w miesiącu ocenę rzeczywistego postępu prac 
w oparciu o harmonogram Wykonawcy

  - brak raportów z lit. a) i b) stanowi podstawę do rozwiązania umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania na piśmie Zamawiającemu wszelkich informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 Umowy.

- Uczestnictwa w zwoływanych przez Zamawiającego radach budowy oraz sporządzania protokołów z rad budowy i przekazania ich Zamawiającemu najpóźniej w terminie 2 dni roboczych, liczonych od terminu odbytej rady budowy.

- Na zakończenie inwestycji wymagana jest weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego 
z zakresu robót budowlanych, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji.

## VII. UBEZPIECZENIE

§ 12

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty.

- Wykonawca zapewnia, że przez cały okres obowiązywania Umowy będzie posiadał ważną polisę ubezpieczeniową na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 1 powyżej.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień zawartych w warunkach ogólnych polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, bez względu na poniesienie lub nie szkody przez Zamawiającego:

  - w razie odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem przypadku określonego  w lit. e).

  - w razie zwłoki realizacji inwestycji w stosunku do Harmonogramu rzeczowo - finansowego chyba, że zwłoka nastąpiła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - 
w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki.

  - w razie niezłożenia informacji mających znaczenie dla realizacji inwestycji, o których mowa w   § 13 ust. 2 lub raportu interwencyjnego, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt a, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - w razie zaistnienia  okoliczności, o których mowa w § 16 ust. 1 niniejszej Umowy - 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy,

  - naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 14 ust. 2 niniejszej Umowy – 
w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 11 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy przypadek naruszenia.

  - za każdy stwierdzony przypadek nieobecności w miejscu wskazanym do świadczenia usługi inspektora nadzoru w wysokości 500,00 zł (brutto).

- Kara/kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Ustala się górny limit kar umownych na poziomie do 20 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 11 ust. 1 umowy.

- Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość kar umownych.

VIII. ODSTĄPIENIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY

§ 14

- Zamawiający – niezależnie od innych okoliczności wskazanych w niniejszej umowie - ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia:

  - nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy 
w terminie 14 dni od dnia jej podpisania.

- Zaistnienie wskazanej w ust. 1 okoliczności, zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron będzie dokonane na piśmie z podaniem   przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia.

§ 15

- Zamawiający – niezależnie od innych okoliczności wskazanych w niniejszej umowie -  ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- opóźnienie/opóźnienia w realizacji inwestycji powyżej 14 dni w stosunku 
do Harmonogramu rzeczowo - finansowego chyba, że nastąpiły z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- przerwania wykonywania obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wynikających z Umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 14 dni,

- nie przedłożenia raportu interwencyjnego w terminie określonym 
w § 13 ust. 1 pkt. a niniejszej Umowy,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

- wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 
lub zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy,

- wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych uprawnień,

- wykonywania czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez osoby nie uzgodnione z Zamawiającym lub jeżeli liczba tych osób jest mniejsza niż określona w § 9 ust. 4 Umowy,

- naruszenie zobowiązania z § 14 niniejszej Umowy,

- narażenia Zamawiającego na szkodę lub utratę dobrego imienia z winy Wykonawcy,

- nie uzyskania przez Zamawiającego lub cofnięcia środków finansowych przeznaczonych 
na finansowanie Inwestycji, lub też uzyskania lub pozostawienia środków w takiej wysokości, że wiązałoby to się z tak istotnym ograniczeniem Inwestycji, że wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określona w Umowie, nie odpowiadałaby rzeczywistemu nakładowi jego pracy,

§ 16

- W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Umowa, z zastrzeżeniem 
ust. 2 poniżej, rozwiązuje się z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

- W przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia niniejszej Umowy była/były okoliczności określone                  w § 17 ust.1 pkt. f), g) Umowa rozwiązuje się z chwilą otrzymania przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy.

§  17

W przypadku rozwiązania Umowy wskutek wypowiedzenia przez jedną ze Stron, Strony dokonają rozliczenia Umowy w terminie 30 dni od dnia jej rozwiązania, przyjmując do rozliczenia proporcjonalny wkład pracy Wykonawcy.

## IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane, mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz 
ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości  w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 19

Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 20

- Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z realizacją inwestycji oraz Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być kierowana 
na podane adresy, numery faksów, poczty elektronicznej :

- do Zamawiającego:

- do Wykonawcy

tel.:

e-mail:

- Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych,  lub adresu poczty elektronicznej,  nie stanowi zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się skuteczna wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

- Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 21

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 22

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony.

§ 23

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Integralne załączniki umowy:

1. Wykaz obowiązków i zakresu czynności Nadzoru Inwestorskiego

2. Oferta wykonawcy

| Zamawiający: (pieczęcie i podpisy) | Wykonawca: (pieczęcie i podpisy) |
| --- | --- |